BÁO CÁO CHUẨN BỊ

TRUST WOW FRONTEND — ADMIN DASHBOARD v0

Kính gửi: Anh Vĩnh / Anh Khiêm

Từ: Ngô Quốc Đạt — Frontend Developer (Core Team Prospect)

Ngày gửi: 10/05/2026 (Thứ 7)

Chủ đề: Báo cáo sẵn sàng triển khai — Admin Dashboard v0

I. TỔNG QUAN CHUẨN BỊ

Trong 3 ngày cuối tuần (08–10/05), tôi đã tập trung nghiên cứu theo 3 trục chính:

| Trục | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Kỹ thuật | Next.js 15 App Router, kiến trúc Feature-based, toàn bộ stack | ✅ Đã nắm, đã test scaffold |
| Workflow AI | Claude Code — Worktree & Auto-testing pipeline | ✅ Đã hiểu, đã thử nghiệm |
| Nghiệp vụ | Flow Verification, User Management, RBAC | ✅ Đã map ra scope v0 |

II. MÔI TRƯỜNG & STACK — ĐÃ SẴN SÀNG

| Công nghệ | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Node.js 20 LTS | ✅ | Môi trường ổn định |
| Next.js 15 (App Router) | ✅ | Đã test scaffold + routing |
| TypeScript Strict Mode | ✅ | Không dùng any, bật hết strict flags |
| Tailwind CSS v4 + Shadcn/UI | ✅ | Đã setup theme, component base |
| TanStack Query v5 | ✅ | Nắm pattern server-state, prefetch, mutation |
| TanStack Table | ✅ | Đã thử filter/sort/pagination |
| React Hook Form + Zod | ✅ | Form validation + Server Action pattern |
| Zustand | ✅ | Auth store, UI state |
| ESLint + Prettier | ✅ | Config chuẩn hóa, tích hợp pre-commit |
| Claude Code CLI | ✅ | Integrated vào workflow (xem mục IV) |

III. KIẾN TRÚC DỰ ÁN — FEATURE-BASED ARCHITECTURE

3.1 Nguyên tắc thiết kế

Tách biệt domain: Mỗi feature (auth, users, verification) là module khép kín — không leak logic sang nhau

Scalable by default: Thêm developer mới vào team, assign feature, không conflict file

Colocate theo chức năng: API hooks, components, types, validation nằm cùng folder

3.2 Cấu trúc thư mục

src/
├── app/                          <- App Router (routing only)
│   ├── (admin)/
│   │   ├── layout.tsx            <- Protected layout, check RBAC
│   │   ├── users/page.tsx        <- User list
│   │   └── verifications/page.tsx<- Verification queue
│   └── (auth)/login/page.tsx
│
├── features/                     <- Core business logic
│   ├── users/
│   │   ├── api/                  <- TanStack Query hooks
│   │   ├── components/           <- UserTable, UserFilters, StatusBadge
│   │   ├── hooks/
│   │   └── types.ts
│   └── verification/
│       ├── api/
│       ├── components/           <- ReviewPanel, DocumentViewer
│       ├── hooks/
│       └── types.ts
│
├── shared/
│   ├── components/               <- DataTable, Badge, Modal
│   ├── lib/api-client.ts
│   └── types/
│
└── stores/
    └── auth.store.ts             <- Zustand — user session, permissions

3.3 Authentication & RBAC Strategy

Request -> Next.js Middleware
    ├── Kiểm tra JWT cookie
    ├── Kiểm tra role (Admin/SuperAdmin)
    └── Redirect nếu không đủ quyền

Route /admin/* được bảo vệ tại Middleware layer — không thể bypass client-side

Role-based rendering: component nhận role prop, ẩn action không thuộc quyền

IV. WORKFLOW AI-ASSISTED — CLAUDE CODE WORKTREE & AUTO-TESTING

4.1 Worktree — Phát triển song song, không conflict

Claude Code hỗ trợ Git Worktree isolation: mỗi subtask chạy trên branch riêng, hoàn toàn cô lập, có thể làm đồng thời.

main
├── feat/users-table       <- Build DataTable + filter/search/pagination
├── feat/verification-ui   <- Build Review Panel + document viewer
└── feat/api-hooks         <- Wire TanStack Query hooks + mock API

3 subtask chạy đồng thời thay vì tuần tự → tiết kiệm 40–60% thời gian

Review từng branch độc lập: git diff main..feat/users-table

Merge khi đã kiểm tra xong — code không bao giờ bị lẫn lộn

Quy trình cụ thể:

1. Nhận task -> chia subtask rõ ràng
2. Spawn agents trên worktree riêng
3. Mỗi agent: Implement -> TypeCheck -> Test -> Commit
4. Review từng branch
5. Merge vào main khi ok

4.2 Auto-Testing Pipeline

[Implement]
    ↓
[TypeScript strict check]  -- bắt lỗi type ngay
    ↓
[Vitest unit test]         -- test logic hooks, utils, validation
    ↓
[Playwright E2E]           -- test golden path (login -> filter -> approve)
    ↓
[Báo cáo kết quả] -> Human review -> Commit

Component unit test: DataTable render đúng, filter hoạt động

Hook test: useUsers trả về đúng shape, useApprove gọi đúng API

E2E: Login → Users List → filter → mở detail → Approve → toast hiện

Lợi ích thực tế:

Catch bug trước khi deploy — không phụ thuộc vào manual testing

Refactor an toàn — test báo ngay nếu có regression

Onboard người mới dễ hơn — test là documentation sống

V. LỘ TRÌNH 20 NGÀY — CHI TIẾT THỰC CHIẾN

Giai đoạn 1: Kiến trúc & Hạ tầng (Ngày 01–04)

| Ngày | Deliverable | Verify |
| --- | --- | --- |
| 01 | Init repo, TypeScript strict, ESLint/Prettier, folder structure | npm run typecheck pass |
| 02 | Tailwind theme, Shadcn setup, Shared components (Button, Badge, Modal) | Visual check |
| 03 | Auth middleware, login page, JWT cookie flow | Route /admin redirect nếu chưa login |
| 04 | RBAC layer, protected layout, auth store (Zustand) | Role-based redirect hoạt động |

Giai đoạn 2: Quản trị dữ liệu & Admin UX (Ngày 05–10)

| Ngày | Deliverable | Verify |
| --- | --- | --- |
| 05 | Users list page skeleton, TanStack Table setup | Bảng render với mock data |
| 06 | Filter: Status, Date Range, Search — URL sync | F5 giữ nguyên filter state |
| 07 | Pagination + Parallel Data Fetching | Page load < 1s |
| 08 | Streaming + Suspense skeleton | UI hiện ngay khi đang fetch |
| 09 | User detail panel — thông tin cơ bản | Click row → panel mở |
| 10 | Performance pass — Core Web Vitals check | LCP, CLS, FID xanh |

Giai đoạn 3: Verification Flow & Nghiệp vụ (Ngày 11–16)

| Ngày | Deliverable | Verify |
| --- | --- | --- |
| 11 | Verification queue — danh sách hồ sơ chờ | Filter Pending hoạt động |
| 12 | Document Viewer — xem CMND/CCCD, selfie (Zoom/Rotate) | UX mượt trên tablet |
| 13 | Server Actions: Approve/Reject + Zod validation | Form không submit nếu thiếu lý do |
| 14 | Toast notification (Sonner) — feedback tức thì | Mọi action đều có toast |
| 15 | Audit Trail — lịch sử ai duyệt, lúc nào | Hiển thị đúng thứ tự thời gian |
| 16 | Global Error Boundary — xử lý API lỗi | App không crash khi BE timeout |

Giai đoạn 4: QA, Tối ưu & Bàn giao (Ngày 17–20)

| Ngày | Deliverable | Verify |
| --- | --- | --- |
| 17 | Self-QA: Chrome/Safari/Edge + Tablet/Laptop | Không có UI broken |
| 18 | Auto-test coverage: unit + E2E golden paths | CI pass toàn bộ |
| 19 | Performance Audit — Core Web Vitals final | Điểm xanh tuyệt đối |
| 20 | Technical Wiki: setup guide, kiến trúc, logic quan trọng | Doc đủ để onboard người mới < 30 phút |

VI. LỘ TRÌNH 6–12 THÁNG — CORE TEAM VISION

6 tháng: Tiêu chuẩn hóa & Chất lượng

Internal UI Library: Tách Shared Components thành package dùng chung cho toàn hệ sinh thái VNexus

Automated Testing: Unit test coverage >= 80% cho các module nghiệp vụ quan trọng

CI/CD: GitHub Actions tự động typecheck + test + build trên mỗi PR

Monitoring: Sentry tích hợp — phát hiện lỗi production proactively

12 tháng: Technical Leadership & Sáng tạo

Frontend Architecture: Thiết kế kiến trúc cho các module AI phức tạp (AI Agent UI, Smart Search)

AI Integration: Tích hợp trợ lý ảo vào Admin Dashboard — gợi ý hành động, tóm tắt insight

Mentorship: Xây dựng technical culture, onboard và hướng dẫn Frontend developers mới

Micro-frontend: Tách thành các app độc lập, deploy riêng khi hệ sinh thái mở rộng

VII. CAM KẾT

| KPI | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Ngày 20 | v0 User/Verification Dashboard — fully functional |
| Code quality | TypeScript strict, zero any, 0 ESLint error |
| Bug severity | Không có critical bug khi bàn giao |
| Test coverage | E2E golden paths pass 100% |
| Documentation | Wiki đủ để developer mới setup trong < 30 phút |

Tinh thần làm việc:

Owner mindset: Không cần nhắc mới làm. Phát hiện vấn đề → tự xử lý trước, báo cáo sau.

Thần tốc: Ưu tiên kết quả nhìn thấy được mỗi ngày. Không block vì thiếu thông tin.

Chất lượng không thương lượng: Nhanh nhưng không ẩu. Code deploy là code đã qua test.

Sẵn sàng 100% — Ra quân Thứ 2.

Ngô Quốc Đạt  |  Frontend Developer — Trust WOW / VNexus Capital  |  ngodat200319@gmail.com